课题 2　组员分工说明

单元测试框架与覆盖率分析　｜　组员 2–8 的部分

版本 v1.0　·　2026-10-19　·　答辩 2026-10-30

这份文档怎么用

1. 每个人只看自己那一章，按「怎么做」的步骤做，做到「完成标准」再在群里报完成。

2. 组长那一章不在这里，由组长自己安排（催进度、报告统稿、答辩主讲）。

3. 全部内容以本文档为准。文档要改由组长统一改，改完重新发给大家。

一句话原则：宁可交得粗糙，也不能交得没法用。做完 60% 但顺序对，比做完 100% 但方向错更值钱。

零、开工前所有人先看：三条通用约定

0.1 四个测试组怎么区分

四组测试放在同一个工程里，靠类名后缀区分。跑的时候用 -Dtest 只挑一组，不用改任何配置——这是整套流程里最省事、最不容易出错的做法。

| 组别 | 谁写 | 类名后缀 | 跑这一组的命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 人工组 | 组员 5、组员 6 | XxxManualTest | mvn test -Dtest='*ManualTest' |
| B 数据集自带 | 组员 4 从仓库复制 | XxxDatasetTest | mvn test -Dtest='*DatasetTest' |
| C 模型 A | 组员 7 | XxxLlmATest | mvn test -Dtest='*LlmATest' |
| D 模型 B | 组员 7 | XxxLlmBTest | mvn test -Dtest='*LlmBTest' |

0.2 三条谁都别破的规矩

只有组员 2 可以改 pom.xml。别人要加插件、加依赖，一律找组员 2，不要在本地改了直接提交。

被测的源码一行都不能改。测试跑不过是你测试写错了，不是源码有错。

所有测试类放在被测类同一个包里。包名写错就编译不过，这是最常见的低级错误。

0.3 Windows 和 macOS 不一样（先看这一条）

除了组长，其他人都是 Windows。本文档里的命令都是 bash 写法，在 Windows 上要按下面来：

| 要做的事 | Windows | macOS |
| --- | --- | --- |
| 在哪敲命令 | 装 Git for Windows，用它自带的 Git Bash | 系统自带终端 |
| 装 Git | 下载 Git for Windows 安装包 | xcode-select --install |
| 装 Maven | 下 Apache Maven 的 zip，解压后把 bin 加进 PATH | brew install maven |
| 中文文件名显示 | git config --global core.quotepath false | 不用设 |
| 推代码认证 | 弹窗登录浏览器，不需要 Token | 生成 Token |
| 打开文件 | start 文件名 | open 文件名 |

两条硬规矩：① Windows 一律用 Git Bash 敲命令，不要用 PowerShell——find、grep、for 循环在 PowerShell 里不认；② 装 JDK、装 Maven、设 PATH 的完整步骤在仓库 README 的第零节，照着做一遍就行。

0.4 完成之后怎么报

在群里发一条固定格式，组长按这个统计进度：

组员X：任务名 已完成

文件：<路径或截图>

备注：<遇到什么问题，卡在哪>

0.5 怎么把东西交上来

这一节只写「去哪儿查」，不重复抄命令——同一套命令写在三份文档里，改一处另外两处就过时了。

| 你要做什么 | 看哪里 |
| --- | --- |
| 第一次把仓库拉下来、每天怎么提交、什么不能提交 | 仓库根目录的 README.md，第二到五节 |
| 注册账号、第一次配 Token、推送报错怎么查 | 仓库里的 docs/06-新成员加入指南.md |

三条记住就够：

每次动手前先 git pull。

只 add 自己的文件，不要 git add .。

push 完在群里说一声，否则组长会漏掉。

提交信息统一写「组员X：做了什么」，例：组员5：提交 10 个人工测试与耗时表。

完全不会 git 的：打包成 组员X-任务名.zip 发群里，组长代提，提交信息注明「代提：组员X」。能用 git 就别用这个——答辩问「你做了什么」时，提交记录是唯一证据。

一、组员 2 ｜ 环境搭建（全组的地基，周一晚上必须完成）

角色：把工程跑起来，让别人一条命令就能跑测试、看覆盖率报告。你是唯一能改 pom.xml 的人。

1.1 先说清楚：项目已经有了，不用你新建

TheAlgorithms/Java 本身就是一整套 Maven 项目：根目录有 pom.xml（里面已经配好 JUnit、AssertJ、JaCoCo），源码在 src/main/java，测试在 src/test/java。

所以你的任务不是新建一个 Java 项目，而是三件事：把它拿到手、改两处配置、把命令写成 README。

1.2 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 能跑测试的工程 | 一个 Git 仓库，别人 clone 下来就能跑 | 10/20 周二晚 |
| 一份 pom 改动说明 | 改了哪两处、为什么改，三行字 | 10/20 周二晚 |
| 四条跑测试的命令 | 写在仓库 README.md 里 | 10/20 周二晚 |
| 一张覆盖率报告截图 | target/site/jacoco/index.html 的截图，发群里 | 10/19 周一晚（今晚） |
| 一页环境说明 | JDK 版本、Maven 版本、JaCoCo 版本、commit 号 | 10/20 周二晚 |

1.3 项目从哪儿拿（第一步）

项目在 GitHub 上，地址是 https://github.com/TheAlgorithms/Java ，默认分支是 master。它是开源代码，直接克隆即可，不需要注册、也不用下载什么安装包。

| 方式 | 怎么做 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| 推荐：git clone | git clone https://github.com/TheAlgorithms/Java.git | 默认就用这个 |
| 快速版：只拉最新一版 | git clone --depth 1 https://github.com/TheAlgorithms/Java.git | 网慢或磁盘紧时用，commit 号照样拿得到 |
| 兜底：网页下载 ZIP | 打开仓库页 → 绿色 Code 按钮 → Download ZIP | 机器上完全没有 git 时 |

为什么不用 ZIP：解压出来的文件夹叫 Java-master，你不知道它对应哪一天的版本，别人重跑对你对不上。而且实验要求冻结一个 commit、全组只跑这一版，只有用 git 才拿得到版本号。

机器上如果没有 git，先装一下（Windows 下载 Git for Windows 安装包，装完用它的 Git Bash；macOS 执行下面这行）：

xcode-select --install

拿到项目后，用这三条命令验证并记下版本号：

git log -1 --format=%H

ls src/main/java/com/thealgorithms

ls src/test/java/com/thealgorithms

第一条输出的 40 位号码就是这一版的版本号，立刻贴到群里并写进 README——全组之后只跑这一版。后两条用来确认 main 和 test 两个目录都在。

1.4 怎么做

第 1 步　装 Maven，版本必须 3.9 以上。Windows：到 maven.apache.org 下 apache-maven-3.9.x-bin.zip，解压后把 bin 目录加进 PATH，或 winget install Apache.Maven。macOS：brew install maven。装完执行 mvn -v，第一行要显示 3.9.x。仓库没有 mvnw，不能靠它绕过。

第 2 步　把项目拿到手（见 1.3），记下 git log -1 --format=%H 输出的版本号。

第 3 步　【关键，第一个改】把 pom.xml 里的 -Werror 删掉。找到 maven-compiler-plugin 的 compilerArgs，里面有 <arg>-Xlint:all</arg> 和 <arg>-Werror</arg>，只删 -Werror 那一行，-Xlint:all 留着。原因见 1.5 第一条，这行不删，大模型组的可编译性数据全是错的。

第 4 步　【第二处改】JUnit 版本二选一，今天定下来以后不许再动：① 保持 pom 原来的 junit-bom 6.1.3（这是 JUnit 6，但写法和 JUnit 5 完全一样，都是 org.junit.jupiter.api）；② 如果老师要求严格写 JUnit 5，把版本改成 5.13.4，然后 mvn test 试跑——现有测试能编过就用 5.x，编不过就退回 6.1.3，并在报告里如实写明。

第 5 步　确认 JaCoCo 不用你加。pom 里已经有 jacoco-maven-plugin，版本 0.8.15，prepare-agent 和 report 都配好了。不要再加第二个。

第 6 步　跑一次全量测试：mvn test。第一次会下载大量依赖，可能要五到十分钟。跑完打开 target/site/jacoco/index.html，看到覆盖率总表就成功了，立刻截图发群。

第 7 步　把四条分组命令写进 README.md，别人就不用问你。

第 8 步　把仓库推到组长建的地方，并在群里说明：clone 之后先执行 mvn test 验证环境。

要写进 README.md 的四条命令

mvn test -Dtest=*ManualTest

mvn test -Dtest=*DatasetTest

mvn test -Dtest=*LlmATest

mvn test -Dtest=*LlmBTest

1.5 容易踩的坑（第一条最重要）

-Werror 不删，整个实验就废了一半。它把任何警告都当成编译失败，而大模型生成的测试里最常见的就是没用到的 import、可以简化成更短写法这类警告。结果你统计出来的不是能不能编译，而是代码是否零警告——大模型组的可编译率会被压得毫无意义。

别自己再加一个 JaCoCo 插件。pom 里已经有一个 0.8.15 的，再加一个会配两个 agent，覆盖率报告可能重复统计甚至报错。

别用系统自带的老 Maven（Windows 上常见 3.5/3.6，macOS 上这台是 3.5.4）。工程里的插件要求 3.6.3 以上，老版本会报一堆莫名其妙的插件错误。

命令是 mvn，不是 ./mvnw——这个仓库没有 Maven Wrapper。别照抄网上教程。

用网页 ZIP 下载的包，解压后没有 .git 目录，git log 直接报错，版本号就没了。真要用 ZIP，必须自己把下载日期记下来。

pom 里还配了 checkstyle、spotbugs、pmd 三个检查插件，但都没绑定到 test 阶段，跑测试时不会触发。如果哪天 mvn test 突然开始报代码风格问题，说明有人加了绑定，告诉组长。

国内网络下载依赖慢，可以配镜像：配置文件在 ~/.m2/settings.xml（Windows 上是 C:/Users/你的用户名/.m2/settings.xml）。这是自己机器上的设置，不要提交到仓库。

1.6 完成标准

群里有人照着 README 从零 clone 下来，能自己跑出覆盖率报告——这才算交付完成，只有你自己机器能跑不算。

pom 的两处改动写在 README 里，并说明为什么改（尤其是 -Werror 那条）。

JDK 版本、Maven 版本、JaCoCo 版本、commit 号四样都写在 README 里。

二、组员 4 ｜ 案例选取与数据集测试整理（别人的活都等着你的清单，周二上午必须定稿）

角色：从仓库里挑出 20 个能用的类，写成一张清单；再把仓库自带的测试复制成 B 组。你在关键路径上——组员 5、6、7 三个人都在等你。

2.1 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 20 个案例的清单表 | 一个 Excel，列定义见下 | 10/20 周二上午 |
| 每个案例的源码位置 | 类全名（含包名），别人复制就能找到 | 同上 |
| 20 个数据集测试类 | XxxDatasetTest，从仓库原测试复制改名 | 10/21 周三晚 |

2.2 清单表长什么样

| 序号 | 类全名 | 主代码行数 | 自带测试文件名 | 自带测试方法数 | 选它的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | com.thealgorithms.maths.GCD | 约 60 行 | GCDTest | 8 | 数学类，逻辑简单，适合先跑通 |
| 2 | com.thealgorithms.searches.BinarySearch | 约 90 行 | BinarySearchTest | 5 | 有边界问题，能拉开差距 |
| … | （自己填够 20 行） |  |  |  |  |

2.3 怎么做

第 1 步　先找"自带测试"的类。在仓库根目录执行 find src/test -name "*Test.java" | head -50，看看仓库里都有哪些测试文件。文件名去掉 Test 一般就是被测类名，但要核对。

第 2 步　反过来确认对应关系：打开一个 xxxTest.java，看它 import 了哪个类，那个类就是被测类。再确认被测类的源码在 src/main/java 下同一个包路径里。

第 3 步　按四条硬条件筛：① 有自带测试；② 主代码 40–200 行之间（太短没分支可测，太长看不懂）；③ 不依赖网络、数据库、文件读写；④ 不用随机数、不看当前时间（否则每次结果都不一样，覆盖率没法复现）。

第 4 步　凑够 20 个，并且要杂一点：数学类挑几个、排序/查找挑几个、字符串处理挑几个、数据结构（栈、队列、链表）挑几个、加密或图算法挑一两个。类型太单一，后面结论会很单薄。

第 5 步　每一项都自己打开源码看一眼再填，不要凭文件名猜。"自带测试方法数"要数对，后面统计规模要用。

第 6 步　把 Excel 发群里，并 @组员 5、6、7 说"清单已定，可以开工"。之后不要随意更换案例——换了别人写好的测试就白写了。

2.4 容易被退回的几种情况

挑的类根本没有自带测试（只有源码没有测试文件）——最常见的错误，一定要打开 src/test 确认。

挑的类里带 Scanner 读键盘输入，或者带 Thread.sleep——这类不能用来跑覆盖率。

挑的类是一堆私有方法，外部根本调不到——测试写不出来。

20 个全挑数学类，虽然好写，但结论会变成"数学类都差不多"，没人愿意听。

2.5 完成标准

20 行清单齐全，每一行都能点开源码看到、点开测试文件看到。

组员 5、6、7 拿到清单不用问你任何问题就能开工。

2.6 顺手把 B 组（数据集自带测试）整理好

仓库原来的测试文件名是 XxxTest，四组过滤时会和你没关系，但为了让 B 组能单独跑出来，需要复制一份改名。

第 1 步　对清单里的 20 个类，各找到它对应的原测试文件（清单第 4 列已经记了）。

第 2 步　把文件复制一份到同一个目录，只改两处：文件名改成 XxxDatasetTest.java，文件里的类名也改成 XxxDatasetTest。

第 3 步　测试方法体一个字都不要改——B 组的意义就是"原样的人类测试"，改了就不是了。

第 4 步　复制完跑一次确认能编过：mvn test -Dtest=*DatasetTest。

第 5 步　把 20 个 DatasetTest 的测试方法数报给组员 3。

原文件保留不动，不要删。留着它才能在答辩时证明"我们确实用的是仓库原来的测试"。

三、组员 5 ｜ 人工测试（人工组 A：负责 10 个）

角色：不看任何参考答案，纯靠自己读源码写 JUnit 5 测试，并且如实记录每个案例花了多少时间。

你和另一位人工组的同学各写 10 个。写法、时间限制、模板必须完全一致，否则你们俩的数据没法合在一起算。

3.1 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 10 个测试类 | 类名 XxxManualTest，放在被测类同一个包里 | 10/21 周三晚 |
| 每个案例的耗时记录 | 填在附录 B 的时间日志表里，精确到分钟 | 10/21 周三晚 |
| 测试方法数、断言数 | 自己数好，报给组员 3 | 10/21 周三晚 |

3.2 最重要的两条纪律

纪律一：动手之前，不许打开 src/test 下仓库自带的测试文件。看过了，你写的就不是独立的人工测试，整个对照实验直接失效，答辩被问到会很难看。

纪律二：每个案例限时 25 分钟。时间到就停手，把已写好的交上去，实际写多少算多少。不要因为没写完就无限延长，那样耗时数据不可比。

3.3 怎么做

第 1 步　从组员 4 的清单里认领 10 个案例（和另一位人工组同学商量好，不要重复）。

第 2 步　打开被测类的源码，只看 src/main 下那个 .java 文件和它的注释，读两遍，搞清楚每个公开方法是干什么的。

第 3 步　写测试：先写正常情况（最普通的一组输入），再写边界（0、负数、最大值、空字符串、空数组），最后写异常情况（传 null、传非法参数时该抛什么异常）。一个案例三五个方法就够，不用求多。

第 4 步　类名统一叫 被测类名 + ManualTest，放在和被测类完全相同的包里。比如被测类是 com.thealgorithms.maths.GCD，你的测试类就是 com.thealgorithms.maths.GCDManualTest。

第 5 步　计时：写第一行时记开始时间，保存完最后一个文件记结束时间，填进时间日志表。中途查资料的分钟数单独记一栏。

第 6 步　写完自己跑一次确认能编过：mvn test -Dtest=*ManualTest。编不过就改你自己的测试，不要动源码。

第 7 步　把测试方法数、断言数数出来报给组员 3。

3.4 测试写成什么样

下面是格式示例，类名方法名以仓库里实际代码为准：

package com.thealgorithms.maths;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class GCDManualTest {

// 正常情况

@Test

void should_return_five_when_both_numbers_are_five() {

assertEquals(5, GCD.gcd(5, 5));

}

// 边界：负数

@Test

void should_handle_negative_numbers() {

assertEquals(4, GCD.gcd(-12, 8));

}

// 边界：零

@Test

void should_return_zero_when_both_are_zero() {

assertEquals(0, GCD.gcd(0, 0));

}

}

3.5 容易踩的坑

包名写错，编译不过，报 package does not exist 或找不到被测类。直接从被测类文件第一行抄 package 那句。

引用了 pom.xml 里没有的库，编译不过。可以用的只有：JUnit 自带断言、AssertJ、Commons Lang3（这三样 pom 里都有）。

方法名猜错（比如以为是 gcd 其实是 getGCD），编译不过。以源码里真实的方法签名为准，别凭印象写。

主动改被测类让自己的测试通过——绝对禁止，这一改全部数据作废。

时间没记或事后补记——组长会退给你，时间数据是作业明确要求的内容。

3.6 完成标准

10 个测试类全部能编译通过。

时间日志 10 行齐全，每行有起止时间和净耗时。

能说清楚自己这 10 个案例分别测了什么、哪里觉得写得不够——答辩会问。

四、组员 6 ｜ 人工测试（人工组 B：负责 10 个）

角色：不看任何参考答案，纯靠自己读源码写 JUnit 5 测试，并且如实记录每个案例花了多少时间。

你和另一位人工组的同学各写 10 个。写法、时间限制、模板必须完全一致，否则你们俩的数据没法合在一起算。

4.1 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 10 个测试类 | 类名 XxxManualTest，放在被测类同一个包里 | 10/21 周三晚 |
| 每个案例的耗时记录 | 填在附录 B 的时间日志表里，精确到分钟 | 10/21 周三晚 |
| 测试方法数、断言数 | 自己数好，报给组员 3 | 10/21 周三晚 |

4.2 最重要的两条纪律

纪律一：动手之前，不许打开 src/test 下仓库自带的测试文件。看过了，你写的就不是独立的人工测试，整个对照实验直接失效，答辩被问到会很难看。

纪律二：每个案例限时 25 分钟。时间到就停手，把已写好的交上去，实际写多少算多少。不要因为没写完就无限延长，那样耗时数据不可比。

4.3 怎么做

第 1 步　从组员 4 的清单里认领 10 个案例（和另一位人工组同学商量好，不要重复）。

第 2 步　打开被测类的源码，只看 src/main 下那个 .java 文件和它的注释，读两遍，搞清楚每个公开方法是干什么的。

第 3 步　写测试：先写正常情况（最普通的一组输入），再写边界（0、负数、最大值、空字符串、空数组），最后写异常情况（传 null、传非法参数时该抛什么异常）。一个案例三五个方法就够，不用求多。

第 4 步　类名统一叫 被测类名 + ManualTest，放在和被测类完全相同的包里。比如被测类是 com.thealgorithms.maths.GCD，你的测试类就是 com.thealgorithms.maths.GCDManualTest。

第 5 步　计时：写第一行时记开始时间，保存完最后一个文件记结束时间，填进时间日志表。中途查资料的分钟数单独记一栏。

第 6 步　写完自己跑一次确认能编过：mvn test -Dtest=*ManualTest。编不过就改你自己的测试，不要动源码。

第 7 步　把测试方法数、断言数数出来报给组员 3。

4.4 测试写成什么样

下面是格式示例，类名方法名以仓库里实际代码为准：

package com.thealgorithms.maths;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

import org.junit.jupiter.api.Test;

class GCDManualTest {

// 正常情况

@Test

void should_return_five_when_both_numbers_are_five() {

assertEquals(5, GCD.gcd(5, 5));

}

// 边界：负数

@Test

void should_handle_negative_numbers() {

assertEquals(4, GCD.gcd(-12, 8));

}

// 边界：零

@Test

void should_return_zero_when_both_are_zero() {

assertEquals(0, GCD.gcd(0, 0));

}

}

4.5 容易踩的坑

包名写错，编译不过，报 package does not exist 或找不到被测类。直接从被测类文件第一行抄 package 那句。

引用了 pom.xml 里没有的库，编译不过。可以用的只有：JUnit 自带断言、AssertJ、Commons Lang3（这三样 pom 里都有）。

方法名猜错（比如以为是 gcd 其实是 getGCD），编译不过。以源码里真实的方法签名为准，别凭印象写。

主动改被测类让自己的测试通过——绝对禁止，这一改全部数据作废。

时间没记或事后补记——组长会退给你，时间数据是作业明确要求的内容。

4.6 完成标准

10 个测试类全部能编译通过。

时间日志 10 行齐全，每行有起止时间和净耗时。

能说清楚自己这 10 个案例分别测了什么、哪里觉得写得不够——答辩会问。

五、组员 7 ｜ 大模型测试生成（40 个文件，效率最高但最需要守规矩）

角色：用两款大模型，对同样 20 个类各生成一套测试，全程同一个提问模板，输出原样保存。

5.1 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 40 个测试类 | XxxLlmATest / XxxLlmBTest，共 40 个 Java 文件 | 10/21 周三晚 |
| Prompt 原文与参数表 | 两款模型的完整提问原文 + 参数，格式见附录 C | 10/21 周三晚 |
| 生成记录表 | 每个文件：模型、时间、是否编译通过 | 10/21 周三晚 |

5.2 三件必须当场记下来的事

作业原文要求"LLM 需给出具体版本、关键参数与完整 Prompt 原文"，缺一样就扣分。版本号尤其要注意：模型版本会悄悄更新，今天记的和三天后可能不一样，所以每次生成都当场记。

| 要记的 | 举例（按你实际用的填） | 记在哪 |
| --- | --- | --- |
| 模型精确版本号 | 比如 gpt-5.x / claude-sonnet-4.x / deepseek-v3.x | 附录 C 表格 |
| 关键参数 | temperature、top_p、max_tokens、是否开联网 | 附录 C 表格 |
| 完整 Prompt 原文 | 一字不改复制，含你粘贴进去的源码 | 附录 C |
| 生成时间 | 2026-10-21 14:30 | 生成记录表 |

5.3 怎么做

第 1 步　选定两款模型，各开一个干净的对话（不要用之前聊过这个仓库的对话，避免它记住上下文）。

第 2 步　把附录 C 的 Prompt 模板复制出来，把 <被测类源码> 换成实际源码、<包名> 换成实际包名，其余一个字都不要改。20 个类用完全相同的模板，只换源码——这是四组能公平比较的前提。

第 3 步　逐类生成：一次只喂一个类，拿到输出立刻保存成文件。不要在一个对话里连问 20 个类，上下文会互相污染。

第 4 步　保存时统一改名：模型一般给 XxxTest，你改成 XxxLlmATest（B 模型同理）。只允许改两处——类名和包名，方法体一个字都不能动。

第 5 步　去掉输出的 Markdown 包裹：如果代码被三个反引号包着，把首尾那两行删掉，只留纯 Java 代码。

第 6 步　每保存一个文件，在生成记录表里记一行：案例名、模型、时间、是否编译通过（先不用编译，最后统一跑）。

第 7 步　20 个做完换 B 模型，重复第 2–6 步。

第 8 步　全部做完统一跑一次看编译情况：mvn test -Dtest=*LlmATest，把编译失败的记下来——但不要修。

5.4 最容易做错的四件事

偷偷修好编不过的代码。绝对不能修，编不过本身就是重要结论（说明模型会编不存在的方法）。修完之后数据就不是"模型写的测试"了。

一个对话里连问 20 个类。模型会顺着前面的风格走，越到后面越像同一套模板，冗余性数据会失真。

Prompt 每个类都改一点。哪怕只加一句"请覆盖所有分支"，两组就不可比了。

让模型看仓库原有的测试。绝对禁止——那等于给答案，实验没有任何意义。

5.5 完成标准

40 个 Java 文件都在仓库里，命名规范。

Prompt 原文能一字不差贴出来，参数表填完。

能回答这个问题：模型为什么会编出不存在的代码？举一个你自己遇到的例子。

六、组员 3 ｜ 数据采集与统计（周四出第一版）

角色：把四组测试各跑一遍，把四类指标算出来，交一张能直接填进 PPT 的表。

6.1 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 一张总表 | Excel，列定义见下，20 行 × 4 组 | 10/23 周五 |
| 四张对比图 | 每类指标一张柱状图（Excel 自带图表即可） | 10/26 周一 |
| 一段结论文字 | 每类指标 2–3 句，说清谁高谁低、差在哪 | 10/26 周一 |

6.2 总表长什么样

| 案例 | 来源 | 编译通过 | 测试方法数 | 断言数 | 行覆盖率% | 分支覆盖率% | 冗余率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCD | 人工 | 是 | 6 | 9 | 92 | 85 | 0 |
| GCD | 自带 | 是 | 8 | 12 | 88 | 80 | 12 |
| GCD | LLM-A | 否 | — | — | — | — | — |
| GCD | LLM-B | 是 | 11 | 14 | 95 | 90 | 35 |
| … | （20 个案例 × 4 组） |  |  |  |  |  |  |

注意：编译不通过的组，后面几列填"—"，不要填 0。0% 和"没测"是两回事，写错了答辩会被追问。

6.3 怎么做

第 1 步　先跑一组确认流程通：mvn test -Dtest=*ManualTest，跑完打开 target/site/jacoco/index.html。

第 2 步　把 20 个类的覆盖率抄下来。报告是按包分组的，点进对应包，找到清单里的类名，抄 Lines（行）和 Branches（分支）两列的百分比。只抄你自己的 20 个类，仓库里其他上千个类不用管。

第 3 步　处理编译失败（最重要的一步）。只要有一个测试文件编译不过，整组都跑不起来，所以：先跑一次，把报错里提到的文件名抄到 broken.txt；把这些文件移到 src/test/java 之外的目录（比如项目根目录下新建 quarantine/llmA/）；再跑一次，剩下的就能跑了；失败数量 = broken.txt 的行数。

第 4 步　用命令数测试方法数和断言数，别手数：

# 数测试方法数（@Test 和 @ParameterizedTest 都算）

grep -cE "@(Test|ParameterizedTest)" 你的测试文件.java

# 数断言数

grep -oE "assert[A-Za-z]+\(" 你的测试文件.java | wc -l

第 5 步　算冗余率：把附录 D 的 redundancy.py 保存到项目根目录，对每一组跑一次：

python3 redundancy.py src/test/java/com/thealgorithms/maths

第 6 步　四组都跑完、数字都抄进 Excel 之后做汇总：每组算四个指标的平均值。注意编译失败的案例不计入覆盖率平均，否则会把平均值拉得莫名其妙。

第 7 步　用 Excel 插入四张柱状图：规模（方法数）、可编译性（%）、覆盖率（行/分支）、冗余率（%）。横轴都是四个组。

第 8 步　每张图配 2–3 句结论，例如"大模型组的方法数是人工组的 2.4 倍，但每个方法的断言数只有一半"。

6.4 容易踩的坑

跑 A 组时没加 -Dtest 过滤，结果四组一起跑了，数据全部作废。每次跑之前先看清楚命令。

只跑一次就抄数。同一案例跑两次结果应该一样，不一样说明有随机因素，那个案例要标出来或换掉。

把编译失败的组算成 0% 覆盖率，导致结论说"大模型覆盖率最低"——完全反了。

手数 @Test 个数。数错很正常，用 grep，十秒钟的事。

Excel 里改了数字但没留原始报告。target/site/jacoco 每周备份一份按日期命名，答辩被问"这个数怎么来的"要能翻出来。

6.5 完成标准

80 行数据（20 案例 × 4 组）填满，没有空格。

每一行的数字都能追溯到某一份 JaCoCo 报告或某一条命令输出。

四张图能直接贴进 PPT，不用再改。

七、组员 8 ｜ 工具调研与 PPT（工作量最轻但最影响第一印象）

角色：写调研章节（要求一），并把所有人交来的东西拼成一份能讲的 PPT。

7.1 你要交什么

| 交付物 | 形式 | 截止 |
| --- | --- | --- |
| 调研章节 | Word，2000–3000 字，含一张三语言对比表 | 10/23 周五初稿，10/26 定稿 |
| PPT | 13 页，框架见下文，结果页数据由组员 3 提供 | 10/27 周二 |
| 调研部分讲稿 | 口头讲 2 分钟的内容，写成 300 字 | 10/27 周二 |

7.2 调研章节怎么写

按语言分三段，每段写四件事：有什么测试框架、有什么覆盖率工具、怎么用（一条命令）、优缺点。最后加一张对比表收尾。

| 语言 | 测试框架 | 覆盖率工具 | 要提的关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java | JUnit 5、TestNG | JaCoCo | 加插件即可，不用改代码；报告能看行和分支 |
| Python | pytest、unittest | coverage.py、pytest-cov | 跑测试时顺带统计，最省事 |
| C++ | GoogleTest、Catch2、doctest | gcov / lcov、LLVM 覆盖率 | 要重新编译才能统计，最麻烦 |

对比表建议的列

语言 ｜ 主流测试框架 ｜ 覆盖率工具 ｜ 统计覆盖率是否要改代码 ｜ 报告形式 ｜ 上手难度 ｜ 我们是否选用

最后一行写清楚为什么选 Java：不用改代码，四组测试能放在同一个工程里跑，最容易做公平对比。

参考文献至少 6 条，优先官方文档（JUnit 5 官网、JaCoCo 官网、pytest 官网、GoogleTest GitHub），不要只引 CSDN。

7.3 PPT 怎么做

工作区里已经有一份 13 页的框架文件：课题2-单元测试与覆盖率分析-答辩.pptx。你的工作不是重新做，而是把它填满。

| 页码 | 内容 | 你要做的事 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 填组员姓名 |
| 2 | 我们要做什么 | 不用改 |
| 3–4 | 工具调研 | 你自己写的，加一张对比表截图 |
| 5 | 环境搭建 | 找组员 2 要 JaCoCo 报告截图 |
| 6 | 案例选取 | 找组员 4 要清单表截图 |
| 7 | 实验设计 | 不用改，重点页 |
| 8 | 四个指标怎么算 | 不用改 |
| 9–11 | 三页结果 | 把 ___ 换成组员 3 的真实数字，并贴四张柱状图 |
| 12 | 结论与不足 | 等数据出来后和组长一起定 |
| 13 | 分工与答辩 | 填真实姓名 |

7.4 排版三条死规矩

一页不超过 7 行文字，字号不小于 18。字多就删，不要缩小字号。

全篇统一配色：标题深蓝、正文黑色、重点加粗。不要每页换颜色。

不加动画、不加切换音效。答辩现场电脑可能不兼容，出问题就是事故。

7.5 完成标准

PPT 里没有一个 ___ 占位符——所有数字都是真实的。

能自己在 2 分钟内讲完调研那一页，不看稿。

全篇字号、配色一致，投影到教室屏幕上后排能看清。

附录 A　命名与提交规范

| 类型 | 规范 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 人工测试类 | 被测类名 + ManualTest | GCDManualTest |
| 数据集测试类 | 被测类名 + DatasetTest | GCDDatasetTest |
| 模型 A 测试类 | 被测类名 + LlmATest | GCDLlmATest |
| 模型 B 测试类 | 被测类名 + LlmBTest | GCDLlmBTest |
| 测试类所在包 | 与被测类完全相同 | com.thealgorithms.maths |
| 分支名 | 自己的名字拼音 | zhangsan |
| 提交信息 | 动作 + 内容 | add 10 manual tests |

附录 B　人工测试时间日志（组员 5、6 填写，交给组长）

| 序号 | 案例类名 | 设计者 | 日期 | 开始 | 结束 | 净耗时(分) | 查资料(分) | 方法数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCD |  | 10/21 | 14:00 | 14:26 | 26 | 4 | 6 | 边界情况纠结了一会儿 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10 个案例 |  |  |  |  |  |  |  |  |

这张表是作业明确要求的内容（"人工设计请注明设计者以及设计用例所耗费的时间"），缺了直接扣分。每天写完当天就填，不要攒到最后补记——补记的时间没人信。

附录 C　大模型生成记录（组员 7 填写）

C.1 参数表

| 模型 | 精确版本号 | temperature | top_p | max_tokens | 联网 | 对话轮次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型 A |  |  |  |  | 关闭 | 1 轮 |
| 模型 B |  |  |  |  | 关闭 | 1 轮 |

C.2 完整 Prompt 原文（每个类都用这一份，只换源码和包名）

你是一名资深 Java 测试工程师。请为下面这个 Java 类编写 JUnit 5 单元测试。

【硬性约束】

1. 仅使用 JUnit 5（org.junit.jupiter.api），断言使用 org.junit.jupiter.api.Assertions。

如需参数化测试，使用 @ParameterizedTest 配合 @ValueSource / @CsvSource。

2. 测试代码必须能通过 javac 编译。只能使用项目 pom.xml 中已有的依赖：

JUnit Jupiter（org.junit.jupiter.api）、AssertJ（org.assertj.core.api）、

Apache Commons Lang3（org.apache.commons.lang3）。

不得引入 pom.xml 中不存在的任何新依赖。

3. 不得修改被测类；只能调用被测类中真实存在的公开方法，不得虚构方法或重载。

4. 每个测试方法只验证一个行为；方法名使用 should_期望结果_when_条件 的形式。

5. 若被测方法对非法输入抛出异常，使用 assertThrows 断言具体的异常类型。

6. 不要编写 main 方法，不要输出任何解释性文字。

【输出格式】

只输出一个 java 代码块，内容为一个完整可编译的测试类：

- 包名与下面给出的包名保持一致

- 类名为 <被测类名>Test

- 所有需要的 import 必须写全

【包名】

<在此填写包名，例如 com.thealgorithms.maths>

【被测类源码】

<在此粘贴被测类完整源码>

C.3 生成记录表

| 序号 | 案例 | 模型 | 生成时间 | 编译通过 | 错误类型 | 是否人工改动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCD | A | 10/21 14:30 | 是 | — | 仅改类名 |
| 2 | GCD | B | 10/21 15:00 | 否 | 调用了不存在的方法 | 否 |
| … |  |  |  |  |  |  |

附录 D　冗余率统计脚本（组员 3 使用）

把下面代码保存成 redundancy.py，放在项目根目录，运行 python3 redundancy.py <测试目录>。

# redundancy.py  —— 统计一组测试文件里的重复测试方法

import os, re, sys, difflib

folder = sys.argv[1]

THRESHOLD = 0.8          # 相似度超过 0.8 就算重复

def split_methods(path):

text = open(path, encoding="utf-8", errors="ignore").read()

# 用 @Test / @ParameterizedTest 切开，每一段大致就是一个测试方法

parts = re.split(r"@(?:Test|ParameterizedTest)[^\n]*\n", text)[1:]

out = []

for p in parts:

norm = re.sub(r"\s+", " ", p).strip()

if norm:

out.append(norm)

return out

all_methods = []

for root, _, files in os.walk(folder):

for f in files:

for suffix in ("ManualTest.java", "DatasetTest.java", "LlmATest.java", "LlmBTest.java"):

if f.endswith(suffix):

all_methods += split_methods(os.path.join(root, f))

break

total = len(all_methods)

dup_pairs = 0

for i in range(total):

for j in range(i + 1, total):

ratio = difflib.SequenceMatcher(None, all_methods[i], all_methods[j]).ratio()

if ratio >= THRESHOLD:

dup_pairs += 1

print("测试方法总数：", total)

print("重复方法对：", dup_pairs)

print("冗余率：%.1f%%" % (100.0 * dup_pairs / total if total else 0))

这个方法比较粗，只看代码文本像不像，不理解语义。报告里要写清楚"我们用文本相似度做近似估计"，不要吹成精确度量。老师问起来如实说，反而显得严谨。

附录 E　遇事怎么办

| 情况 | 怎么办 |
| --- | --- |
| 环境跑不起来 | 先看报错第一行，九成是 JaCoCo 版本或 JDK 版本问题。搞不定立刻找组员 2，别自己耗两小时。 |
| 某个案例实在写不出测试 | 换成清单里的下一个，把换掉的记下来告诉组长。不要为了一个案例卡半天。 |
| 大模型生成的代码全编不过 | 这本身就是结论，别急着去修。记录下来，答辩时当发现讲。 |
| 数字对不上、两张表不一致 | 以 JaCoCo 报告的原始 HTML 为准，重新抄一遍。数据只能有一个来源。 |
| 进度落后一天 | 立刻在群里说，组长会重新分配。憋着不说最后一天才爆，最麻烦。 |

附录 F　时间表与分工总览

一页看完：谁在什么时候交什么。贴在群公告里也行。

F.1 总时间表（10/19 → 10/30 答辩）

| 日期 | 要完成的事 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| 10/19 周一 | 跑通第一个案例，拿到真实覆盖率数字；案例清单定稿 | 组员 2、4 |
| 10/20 周二 | 工程能一键跑测试；Prompt 在两个案例上试跑并记版本号 | 组员 2、7 |
| 10/21 周三 | 20 个人工测试 + 40 个模型测试全部提交 | 组员 5、6、7 |
| 10/22 周四 | 四组各跑一遍，数据填进总表 | 组员 3 |
| 10/23 周五 | 补跑、算冗余、出图；调研初稿 | 组员 3、8 |
| 10/24–25 周末 | 缓冲日，只补欠下的账 | 全员 |
| 10/26 周一 | 数据定稿，此后只许改文字 | 组长、组员 3 |
| 10/27 周二 | 报告初稿 + PPT 填进真实数据 | 组长、组员 8 |
| 10/28 周三 | 第一次预答辩（掐 15 分钟） | 全员 |
| 10/29 周四 | 按问题改完、定稿、打印 | 全员 |
| 10/30 周五 | 答辩 | 全员 |

F.2 一句话分工总览

| 组员 | 一句话职责 | 交到哪 |
| --- | --- | --- |
| 组员 2 | 环境搭建 + pom 两处改动 | java-project/ 与仓库 README |
| 组员 3 | 数据采集与统计 | docs/04-数据总表.xlsx |
| 组员 4 | 案例清单 + 20 个自带测试 | docs/01 + src/test |
| 组员 5 | 人工测试 10 个 + 耗时表 | src/test + docs/02a |
| 组员 6 | 人工测试 10 个 + 耗时表 | src/test + docs/02b |
| 组员 7 | 大模型测试 40 个 + Prompt 原文 | src/test + docs/03 |
| 组员 8 | 工具调研 + PPT | docs/05 + slides/ |

领导（组长）不在本表：负责催进度、统稿、答辩主讲，以及上面这些交付物的合并。